Esercizio: valutazione di un progetto con Analisi Costi Benefici

L’ente di gestione delle risorse idriche deve valutare se realizzare un progetto di investimento per il miglioramento della qualità degli ecosistemi idrici. I costi di investimento sono 200 milioni di Euro nei primi tre anni per costruire nuove infrastrutture. A partire dal quarto anno, queste infrastrutture necessiteranno di interventi di manutenzione ordinaria pari a 15 milioni di euro all’anno. In base ad uno studio di valutazione dei beni pubblici i benefici per i cittadini sono stimati pari a: 57 milioni di Euro. Sulla base dei criteri del VAN, TIR, e rapporto Benefici-Costi quali indicazioni possono essere date all’ente circa la convenienza economica del progetto? (Utilizzate le linee guida europee per la scelta del tasso di sconto e del periodo di durata del progetto).

Supponiamo ora che gli interventi di riqualificazione comportino una riduzione delle attività economiche lungo le fasce fluviali, quantificabili in un costo di 10 milioni di Euro all’anno. Calcolate VAN e rapporto Benefici-Costi nel caso in cui tale valore sia imputato come a) mancato beneficio o come b) costo aggiuntivo.